ДОГОВОР ПОДРЯДА № [НОМЕР]
на ремонт квартиры
━━━━━━
г. [город]	[дата] г.
Гражданин(ка) Российской Федерации [фамилия, имя, отчество], паспорт [серия и номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи] г., зарегистрированный(ая) по адресу: [адрес регистрации], телефон [номер телефона], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
гражданин(ка) Российской Федерации [фамилия, имя, отчество], паспорт [серия и номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи] г., зарегистрированный(ая) по адресу: [адрес регистрации], ИНН [ИНН], телефон [номер телефона], именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт квартиры по адресу: [полный адрес квартиры], общей площадью [площадь] кв. м (далее — Квартира), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2.	Перечень, объём и стоимость работ указаны в Смете (Приложение № 1). Требования к отделке (материалы, цвета, расположение розеток, сантехники и т. п.) указаны в Смете и в дизайн-проекте или эскизах, согласованных Сторонами в письменной форме или в переписке в мессенджере по номерам телефонов, указанным в Договоре.
1.3.	Работы выполняются из материалов Заказчика. Подрядчик в течение 2 рабочих дней с даты подписания Договора передаёт Заказчику список необходимых материалов с указанием количества. Расходные материалы (шпатели, валики, диски, крепёж, малярный скотч и т. п.) и инструмент обеспечивает Подрядчик за свой счёт.
1.4.	Заказчик подтверждает, что является собственником Квартиры, и обязуется самостоятельно согласовать перепланировку, если она потребуется. Работы по переносу несущих стен, вентиляционных каналов и газового оборудования Договором не предусмотрены.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.	Начало работ — [дата начала] г.
2.2.	Окончание работ — [дата окончания] г.
2.3.	Промежуточные сроки (этапы) указаны в Смете.
2.4.	Если Заказчик задержал передачу материалов, доступ в Квартиру или оплату этапа, срок окончания работ продлевается на время задержки.
2.5.	Работы выполняются в дни и часы, разрешённые правилами проживания в доме и законодательством о тишине: [например, с 9:00 до 19:00 в будни, с перерывом с 13:00 до 15:00].
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.	Цена работ определена твёрдой сметой и составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей. Стоимость материалов Заказчика в цену не входит.
3.2.	Оплата производится в следующем порядке:
—	аванс [сумма цифрами] рублей — в день подписания Договора;
—	оплата этапов — в течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта приёмки соответствующего этапа, за вычетом пропорциональной части аванса;
—	окончательный расчёт — в течение 3 календарных дней после подписания итогового акта приёмки работ.
3.3.	Оплата производится переводом на банковский счёт Подрядчика по номеру телефона [номер] или по реквизитам [номер счёта, банк]. Подрядчик подтверждает каждый платёж распиской или чеком.
3.4.	Дополнительные работы, не указанные в Смете, выполняются только после письменного согласования их перечня и стоимости Сторонами. Без такого согласования Подрядчик не вправе требовать их оплаты.
3.5.	Подрядчик самостоятельно уплачивает налоги с полученного вознаграждения.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Подрядчик обязуется:
—	выполнить работы качественно, в соответствии со Сметой, строительными нормами и правилами, в сроки по Договору;
—	бережно использовать материалы Заказчика и по окончании работ отчитаться об их расходовании и вернуть остатки;
—	немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы, если материалы непригодны или некачественны, указания Заказчика грозят годности результата или обнаружены скрытые дефекты (ветхая проводка, протечки, разрушение стяжки и т. п.);
—	не повреждать общее имущество дома, соблюдать правила пожарной безопасности, ежедневно убирать рабочее место, вывозить строительный мусор за свой счёт;
—	возместить ущерб, причинённый по его вине Квартире, имуществу Заказчика или соседям.
4.2.	Подрядчик выполняет работы лично. Привлечение помощников допускается с согласия Заказчика; за их действия Подрядчик отвечает как за свои.
4.3.	Заказчик обязуется:
—	обеспечить доступ в Квартиру, электричество и воду;
—	своевременно передавать материалы по списку Подрядчика;
—	принять и оплатить работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.4.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5. ПРИЁМКА РАБОТ
5.1.	По окончании каждого этапа и всех работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности результата. Заказчик в течение 3 рабочих дней осматривает работы с участием Подрядчика.
5.2.	При отсутствии недостатков Стороны подписывают акт приёмки. При наличии недостатков Стороны указывают их в акте, и Подрядчик устраняет их за свой счёт в течение [количество] календарных дней.
5.3.	Скрытые работы (электропроводка, трубы, гидроизоляция, стяжка) принимаются Заказчиком до их закрытия последующими работами. Подрядчик фотографирует скрытые работы и передаёт фотографии Заказчику.
6. ГАРАНТИЯ
6.1.	Гарантийный срок на результат работ составляет [количество] месяцев с даты подписания итогового акта приёмки.
6.2.	Недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счёт в течение [количество] календарных дней с даты получения требования Заказчика, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или действий третьих лиц.
6.3.	Если Подрядчик не устранил недостатки в указанный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или с помощью третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.	За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 20 % цены работ.
7.2.	За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % неоплаченной суммы.
7.3.	За утрату или порчу материалов Заказчика Подрядчик возмещает их стоимость по чекам.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.	Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненным работам.
8.2.	Если Подрядчик не приступил к работам в течение 5 календарных дней с даты начала, указанной в Договоре, или выполняет их настолько медленно, что окончание к сроку явно невозможно, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возврата неотработанного аванса и возмещения убытков.
8.3.	При расторжении Договора Стороны составляют акт о фактически выполненных работах. Подрядчик возвращает неотработанный аванс и остатки материалов в течение 5 рабочих дней.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.	Уведомления и согласования направляются письменно или сообщениями в мессенджере по номерам телефонов Сторон, указанным в Договоре. Такие сообщения признаются Сторонами надлежащими.
9.2.	Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Квартиры.
9.3.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.4.	Приложения: Приложение № 1 — Смета; Приложение № 2 — Акт приёмки (форма).
10. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	[фамилия, имя, отчество полностью]

___________ / [И. О. Фамилия] /
	[фамилия, имя, отчество полностью]

___________ / [И. О. Фамилия] /


Приложение № 1
к Договору подряда № [номер] от [дата] г.

СМЕТА
на ремонт квартиры
━━━━━━
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём
	Цена, руб.
	Сумма, руб.
	Срок этапа

	
	Этап 1. Демонтаж и черновые работы
	
	
	
	
	

	1
	[демонтаж старой отделки]
	кв. м
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	2
	[электромонтажные работы]
	точка
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	3
	[сантехнические работы]
	точка
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	
	Этап 2. Отделочные работы
	
	
	
	
	

	4
	[выравнивание и шпаклёвка стен]
	кв. м
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	5
	[укладка плитки]
	кв. м
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	6
	[покраска или поклейка обоев]
	кв. м
	[объём]
	[цена]
	[сумма]
	[дата]

	
	Итого
	
	
	
	[сумма]
	



	Заказчик
	Подрядчик

	___________ / [И. О. Фамилия] /
	___________ / [И. О. Фамилия] /


Приложение № 2
к Договору подряда № [номер] от [дата] г.

АКТ ПРИЁМКИ РАБОТ
по Договору подряда на ремонт квартиры
━━━━━━
г. [город]	[дата] г.
Заказчик [ФИО] и Подрядчик [ФИО] составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы: [этап или перечень работ по Смете] в Квартире по адресу: [адрес].
Стоимость принятых работ: [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Недостатки: [не выявлены или перечень недостатков и срок их устранения].
Остатки материалов Заказчика: [перечень или «отсутствуют»].
	Заказчик
	Подрядчик

	___________ / [И. О. Фамилия] /
	___________ / [И. О. Фамилия] /








